# 烈山区城市停车场建设项目一期（科创停车楼）全过程跟踪审计

招标文件

# 招标编号：ZJL-2023-51

# 招  标  人:安徽冠绅建设工程有限公司     （盖章）

招标代理机构:安徽中建联工程管理有限公司 （盖章）

二〇二三年九月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标须知	6

第三章	合同条款	17

第四章 图纸及招标资料（另附）	24

第五章 评标办法	25

第六章 投标文件格式	32

第七章  招标人、招标代理机构对本招标文件的意见	41

- 招标公告

烈山区城市停车场建设项目一期（科创停车楼）全过程跟踪审计

招标公告

安徽中建联工程管理有限公司受安徽冠绅建设工程有限公司委托，现对“烈山区城市停车场建设项目一期（科创停车楼）全过程跟踪审计”进行公开招标，欢迎符合资质条件的单位参加投标。

- 项目名称及内容

- 1.招标编号：ZJL-2023-51

- 2.项目名称：烈山区城市停车场建设项目一期（科创停车楼）全过程跟踪审计

- 3.工程地点：淮北市烈山区

- 4.建设单位：安徽冠绅建设工程有限公司

- 5.工程概况：烈山区城市停车场建设项目一期（科创停车楼）全过程跟踪审计项目，位于淮北市烈山区沱河东路北侧科创大厦院内，总占地面积2343.26平方米，总建筑面积为10297.24平方米，其中地上为7272.13平方米，地下为3025.11平方米。项目总投资约4000万元。

- 6.招标范围：提供对本项目的全过程跟踪审计服务，包括施工图设计工程量清单、控制价审核，项目施工图优化后的工程量清单、控制价审核、施工过程中的跟踪审核、进度款复核、竣工结算审核，参与工程造价控制的有关会议、现场变洽签证审核、材料价格合理性审核、隐蔽工程验收记录审核，以及提出项目建设管理中存在的问题和投资效益评价。参与工程造价控制的有关会议、现场变洽签证审核、材料价格合理性审核、隐蔽工程验收记录审核，以及提出项目建设管理中存在的问题和投资效益评价，承发包双方提出索赔时，负责工程结算争议部分复核和解释工作，并为招标人提供咨询意见。跟踪审计单位出具的最后结算审核报告须进行三级复核。应招标人要求，随时提供项目施工过程中日常咨询服务。按照政府审计部门要求履行有关工作，接受监督检查。

- 注：项目实施内容如因自筹资金计划或政策等原因调整，最终以招标人出具的实施内容确认单为准，相应合同费用以调整后的项目审计后的竣工结算金额为基数进行计算。由此造成的风险由投标人自行承担。

- 7.标段划分：共分1个标段

- 8.资金来源：企业自筹

- 9.服务期限：施工工期+竣工结算审核工期。

二、投标人资质要求

1.企业资质：

- （1）资格：投标人须具备独立法人资格。营业执照内包含工程造价咨询等相关内容

（2）信誉：

A、投标时企业未被列入失信人名单，投标人须同时在中国执行信息公开网站（参考网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、信用中国网站（参考网址：http://www.creditchina.gov.cn/）查询未被列入失信人名单。

B、投标时企业法定代表人未被列入失信人名单，企业法定代表人须在中国执行信息公开网站（参考网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询未被列入失信人名单。

（出具由法定代表人签名并加盖公章的承诺书）。

（3）业绩：投标人自2020年1月1日至今，承担过1个施工工程单项合同额3200万元（含）及以上的跟踪审计业绩，业绩证明材料：咨询合同及结算审计报告（审核报告），时间以结算审计报告（审核报告）上的时间为准。若证明材料不能体现评审因素，须另行提供业主盖章的证明文件。

2.拟派项目负责人资格要求：

- （1）资格：拟派项目负责人具备国家注册造价工程师（一级造价工程师）执业资格。

（2）信誉：投标时拟派项目负责人未被列入失信人名单，投标人须在中国执行信息公开网站（参考网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询未被列入失信人名单。

（出具由法定代表人签名并加盖公章的承诺书）。

- 3.其他主要人员最低配备要求：配备不少于1名一级国家注册造价工程师、2名具备二级或二级以上注册造价工程师资格人员。（如项目负责人为土建执业资格，另外一名一级造价工程师需具备安装执业资格）

- 4.本项目不接受联合体投标。

- 5.资格审查方式：资格后审。

三、招标文件的获取

1.获取时间：2023年 9 月 7 日09:00至2023年  9 月 13 日 17:30。

3.获取方式：请于报名时间内持授权委托书，委派法定代表人或其委托代理人（授权委托人）到淮北市相山区人民东路南2017号（安徽中建联公司）获取招标文件，联系电话电话:0561-3071567。接受线上报名：18956157296微信同号。

四、投标文件的递交

1.提交投标文件截止时间（开标时间）：2023年  9 月 27 日15点00分（北京时间）

2.提交投标文件地点（开标地点）：安徽中建联工程管理有限公司开标室（地址：淮北市相山区人民东路南2017号，持授权委托书，委派法定代表人或其委托代理人（授权委托人）。

五、投标保证金

- 1.投标担保金额： 3000  元人民币。

2.投标担保形式：投标保证金。

3.投标担保提交方式：采用现金的方式（投标单位将现金密封在信封内，注明投标单位、所投标段工程名称、联系人及联系电话）投标截止时连同投标文件一并递交。

六、踏勘现场

招标人不组织踏勘现场，如有需要，投标人自行进行现场踏勘，充分了解现场情况以获得一切可能影响投标报价的直接资料；中标后不得再对现场因素提出非议。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在 安徽省招标投标信息网、淮北市烈山区人民政府、安徽新正城乡发展集团有限公司官网 上发布。

八、联系方式

| 招标人：安徽冠绅建设工程有限公司 （盖章） 地 址：淮北市烈山区政务服务中心4楼 邮 编：235000 联系人：徐工 电 话：0561-4686687 | 招标代理机构：安徽中建联工程管理有限公司 （盖章） 地址：安淮北市相山区人民东路南2017号 邮 编：235000 联系人：余静 电 话：061-3071567 |
| --- | --- |

九、备注

本招标公告与招标文件不一致的，以招标文件为准。

# 第二章 投标须知

一、投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 烈山区城市停车场建设项目一期（科创停车楼）全过程跟踪审计 |
| 2 | 工程地点 | 淮北市烈山区 |
| 3 | 工程概况 | - 烈山区城市停车场建设项目一期（科创停车楼）全过程跟踪审计项目，位于淮北市烈山区沱河东路北侧科创大厦院内，总占地面积2343.26平方米，总建筑面积为10297.24平方米，其中地上为7272.13平方米，地下为3025.11平方米。项目总投资约4000万元。 |
| 4 | 招标范围 | 提供对本项目的跟踪审计服务，包括施工图设计工程量清单、控制价审核，项目施工图优化后的工程量清单、控制价审核、施工过程中的跟踪审核、进度款复核、竣工结算审核，参与工程造价控制的有关会议、现场变洽签证审核、材料价格合理性审核、隐蔽工程验收记录审核，以及提出项目建设管理中存在的问题和投资效益评价。参与工程造价控制的有关会议、现场变洽签证审核、材料价格合理性审核、隐蔽工程验收记录审核，以及提出项目建设管理中存在的问题和投资效益评价，承发包双方提出索赔时，负责工程结算争议部分复核和解释工作，并为招标人提供咨询意见。跟踪审计单位出具的最后结算审核报告须进行三级复核。应招标人要求，随时提供项目施工过程中日常咨询服务。按照政府审计部门要求履行有关工作，接受监督检查。 注：项目实施内容如因自筹资金计划或政策等原因调整，最终以招标人出具的实施内容确认单为准，相应合同费用以调整后的项目审计后的竣工结算金额为基数进行计算。由此造成的风险由投标人自行承担。 |
| 5 | 服务期限 | 施工工期+竣工结算审核工期 |
| 6 | 招标方式 | 公开招标 |
| 7 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 8 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1.企业资质： - （1）资格：投标人须具备独立法人资格。营业执照内包含工程造价咨询等相关内容 （2）信誉： A、投标时企业未被列入失信人名单，投标人须同时在中国执行信息公开网站（参考网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、信用中国网站（参考网址：http://www.creditchina.gov.cn/）查询未被列入失信人名单。 B、投标时企业法定代表人未被列入失信人名单，企业法定代表人须在中国执行信息公开网站（参考网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询未被列入失信人名单。 （出具由法定代表人签名并加盖公章的承诺书）。 （3）业绩：投标人自2020年1月1日至今，承担过1个施工工程单项合同额3200万元（含）及以上的跟踪审计业绩，业绩证明材料：咨询合同及结算审计报告（审核报告），时间以结算审计报告（审核报告）上的时间为准。若证明材料不能体现评审因素，须另行提供业主盖章的证明文件。 2.拟派项目负责人资格要求： - （1）资格：拟派项目负责人具备国家注册造价工程师（一级造价工程师）执业资格。提供有效的资质证书及2023年1月份以来任意连续6个月社保证明材料。 （2）信誉：投标时拟派项目负责人未被列入失信人名单，投标人须在中国执行信息公开网站（参考网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询未被列入失信人名单。 （出具由法定代表人签名并加盖公章的承诺书）。 - 3、其他主要人员最低配备要求：配备不少于1名一级国家注册造价工程师、2名具备二级或二级以上注册造价工程师资格人员。（如项目负责人为土建执业资格，另外一名一级造价工程师需具备安装执业资格）提供有效的资质证书及2023年1月份以来任意连续6个月社保证明材料。 |
| 9 | 付款方式 | 按每季度跟审单位确认的施工单位产值乘以跟踪审计投标报价费率所得金额的80%支付跟踪审计费。跟踪 审计费累计支付至工程施工完成总产值的80%时，停止拨付。 结算审计完成并出具全过程跟踪审计报告支付至合同价的97%。剩余3%待复审完成并经建设单位确认后支付（以上均不含利息）。投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致投标无效。 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 12 | 投标预备会 | 不召开 |
| 13 | 偏离 | 偏离允许幅度及其处理方法：评标委员会可根据具体情况要求投标人对细微偏差进行澄清，作为评标参考依据。 |
| 14 | 招标文件澄清的发布方式 | 同招标公告发布媒介发布。潜在投标人自行关注。不排除补充答疑的可能性，请各投标单位于开标之日前务必浏览该网站。 |
| 15 | 招标文件修改的发布方式 |  |
| 16 | 招标文件澄清及修改的发布方式 | 提交疑问时间：投标人于2023年 9 月 11 日 11:00 时提交疑问，采取署名方式传至安徽中建联工程管理有限公司的电子邮箱：318788172@qq.com，疑问答复时间：2023年9月 12 日下午 17：30 之前。备注：请各投标单位于开标之日前务必浏览该网站发布的相关信息。招标文件的澄清、修改、疑问答复等将同招标公告媒介同一网站上发布。所有潜在投标人有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复。 |
| 17 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 18 | 投标保证金 | 本项目投标保证金 3000 元（人民币）； 采用现金的方式（投标单位将现金密封在信封内，注明投标单位、所投标段工程名称、联系人及联系电话）投标截止时连同投标文件一并送达。 |
| 19 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 20 | 投标文件要求 | 开标现场投标人须递交纸质版投标文件一正四副，及电子光盘1张或U盘。 |
| 21 | 投标截止时间 | 2023年9月27日15：00时整（北京时间） |
| 22 | 开标时间和开标地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：淮北市相山区人民东路南2017号（安徽中建联公司） |
| 23 | 招标代理费 | 本工程招标代理费3000元，由中标人支付。 |
| 24 | 履约担保 | 本次招标的履约保证金采用现金或履约保函方式缴纳，履约保证金金额为中标金额的2%。 采用现金方式：在中标结果公示结束后七个工作日内，现金履约保证金由中标人足额从本单位基本帐户缴纳至招标人指定帐户，不按照规定要求缴纳或逾期将取消其中标资格。 履约保函方式：在中标结果公示结束后七个工作日内，履约保函必须从本单位基本账户开户银行足额开具，并提交至招标人处。不按照规定要求缴纳或逾期将取消其中标资格。 3、履约保证金缴纳账户：中标后由招标人另行提供。 |
| 25 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 26 | 最高投标报价费率 | 按照皖价服（2007）86号文标准 60% 为最高限价费率；（保留二位小数） （全过程跟踪审计费＝审计后的竣工结算金额×投标报价费率） 注：投标人的投标报价费率不得高于最高限价费率，否则作为无效投标处理。 |
| 27 | 招标文件的解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致的，工程量以工程量清单为准；构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准。同一文件就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理人负责解释。 |
| 28 | 投标文件内容不一致的确认 | 投标文件中的内容与投标函及投标函附录不一致的，以投标函及投标函附录为准；投标函与投标函附录不一致的，以投标函为准；小写数字与大写数字不一致的，以大写数字为准；现场开标一览表与投标函不一致的，以投标函为准；其他内容不一致的，以不利于投标人的解释为准。 |
| 29 | 特别提示 | 1、参加本项目投标的投标人不得挂靠，否则清除出场，并记入淮北市招投标市场主体不良行为记录，并予以披露。 2、投标人应结合工程实际并综合考虑各种风险因素，谨慎报价。 3、国家一级注册造价师指原注册造价师（未分等级）或一级注册造价师。 |

二、投标须知

- （一）总则

- 1、工程说明

- 1.1 本招标工程项目说明详见本须知前附表；

- 1.2 本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及安徽省、淮北市地方等有关法律、法规和规章，通过公开招标方式选定中标人。

2、招标范围、承包方式、标段划分

- 2.1 本招标工程项目的招标范围详见前附表所述。

- 2.2 本招标工程项目的承包方式详见前附表所述。

- 2.3 本次招标分一个标段。

- 3、资金来源

3.1 本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表。

4 、审核服务内容和要求（包括但不限于）

4.1 服务期限： 施工工期+竣工结算审核工期。

- 4.2 协助招标办理其他事项。

5 、合格的投标人

- 5.1 投标人资质等级要求。

- 5.1.1 投标人资质（资格）的类别和等级：按投标须知前附表规定。

- 5.1.2 投标人项目负责人资格：按投标须知前附表规定。

- 5.2 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的其投标文件将被否决）

- （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- （2）为本项目（标段）前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外；

- （3）为本项目（标段）的监理人

- （4）为本项目（标段）的代建人；

- （5）为本项目（标段）提供招标代理服务的；

- （6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- （7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

- （8）投标时（以递交投标文件截止时间为准）投标人被责令停业，投标资格被取消，财产处于被接管、冻结或破产状态；

- （9）投标时（以递交投标文件截止时间为准）投标企业或企业法定代表人或项目负责人被列入失信被执行人名单的；

- （10）因围标、串标、弄虚作假骗取中标、出现重大工程质量或安全事故等受到限制投标的行政处罚，且在投标限制期限内的；

- （11）投标时（以递交投标文件截止时间为准）被列入淮北市农民工工资支付保障领导小组办公室出具的《淮北市建筑领域“黑名单”企业和个人一览表》。

- 5.3 招标人特别约定，存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的其投标文件将被否决）：无

- 5.4 投标单位应完全响应并认真履行招标文件评标办法相关附表及其他要求，如中标单位在中标候选人公示期间被质疑、投诉并经核查属实取消其中标资格的，不予退还投标保证金。

- 5.5 投标人在投标过程中或中标单位在施工过程中有借用资质投标或挂靠施工现象，招标人将取消其投标资格或解除合同，其投标保证金不予退还。

6、踏勘现场

  - 投标人将按本须知前附表第12项所述，由投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘， 以便获取有关编制投标文件和签字合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，中标后不得以任何形式或理由向招标人提出索赔。

  - 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

  - 招标人不集中组织投标人现场踏勘，投标人可自行踏勘准备投标的项目现场并应承担踏勘现场的所有责任和风险；招标人不承担有关的责任、风险和蒙失。

7、投标费用

- 7.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。

- 7.2 工程招标代理费由中标人支付，按相关规定标准计取。

- 7.3 中标候选人未在规定的期限内缴纳招标文件规定的所有费用的，招标人有权取消其中标资格，并根据相关规定给予处理。

8、投标保证金

8.1 投标人须按投标须知前附表要求缴纳投标保证金。（账号在网站上招标公告中，请查看后及时转账汇款）

在评标委员会评审过程中，发现有下列情形之一的，可视为串通投标，做无效标处理，并提请招投标监管部门依法查处：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装的；

- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- （7）不同投标人用同一台电脑投标的（IP地址相同），或不同投标人的投标文件用同一台电脑编制（同一台附属设备打印）；

- （8）其他串通投标行为。

- 8.2 投标人有下列情况之一时，投标保证金不予退还

- 8.2.1 投标人在本项目招标过程中有下列行为之一的，不予退还投标保证金：

- （1）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的；

- （2）投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

- （3）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

- （4）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 8.2.2 中标人（中标候选人）在本项目招标过程中有下列行为之一的，不予退还投标保证金：

- （1）中标候选人无故放弃中标资格的；

- （2）中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

- （3）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

- （4）中标人不按照与招标人订立的合同履行义务的。

- 8.2.3 在本项目招投标过程中，投标人或中标人（中标候选人）在相关招标环节中发生上述8.2.1及8.2.2条款所描述行为的，中标均无效，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应对超过部分予以赔偿。构成犯罪的，招标人依法追究其刑事责任。

- 8.2.4 招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 8.3 投标保证金的退还

    - 评标结果宣布后，中标候选单位的投标保证金由招标人留置；正常情况下，其他未入围中标候选单位的投标保证金将即时退还给投标单位。

    - 中标公示结束后，中标单位的投标保证金将在中标单位与招标人签订合同后通过电子转账或现金的方式退还。

    - 其他入围候选中标投标单位，其保证金将在中标公示结束后，且未收到投诉和质疑的情况下通过电子转账或现金的方式退还。

9、中标人履约担保

- 9.1 中标人应按招标文件投标须知前附表规定的履约担保方式向招标人提供履约担保。

- 9.2 投标人应使用招标文件确定的履约担保方式。

- 9.3 履约担保将作为合同的组成部分。

- 9.4 履约担保将在全部工程通过责任主体验收合格后，一次性退还至中标人基本账户（无息）。

10、投标报价

10.1 投标单位中标后，中标费用为固定中标费率，最高投标限价详见投标须知前附表，基准值按审计后的工程造价为准。

11、招标文件解释及澄清

  - 招标文件解释权归招标人，解释顺序按投标须知前附表执行。

  - 投标人获得招标文件后，应认真审阅招标文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，投标人若认为招标文件的内容存在残缺、表述不确切或容易引起误解需要招标人予以澄清的，应按投标须知前附表规定的时间向招标人提出，否则由此引起的损失投标人自己负责。若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应的，该投标有可能被拒绝的风险由投标人自行承担。

  - 如果投标人在答疑截止前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款。

  - 招标人对投标人提出的问题将以书面答疑纪要的方式予以答复，答复仅包括对问题的解释，但不说明问题的来源。书面答复、补充通知或答疑纪要于投标截止之前至少提前15天（或所有获得招标文件的投标人认可的时间，不影响实质性投标时，可少于15天）在网上公布。书面答复、补充通知或答疑纪要作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

12、招标文件修改

  - 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日之前（或招标人和所有获得招标文件的投标人认可的时间，不影响实质性投标时，可少于15天），招标人可以补充通知等书面方式修改招标文件。

  - 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，以书面形式通知所有投标人，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；

  - 招标人收到投标人报送的有关要求答疑文件后，应进行归纳汇总，并召集有关单位进行答疑，最终形成答疑纪要，并以书面形式通知所有投标人；

  - 为使投标人在编制投标文件时将补充文件和修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间应在补充通知中写明）。

13、投标文件的编写

投标文件由商务和技术投标文件组成。

13.1 商务、技术投标文件包括下列内容：详见投标文件格式

13.2 投标文件份数、装订和签署

投标文件伍份（一正四副），密封，封袋上注明招标人名称、工程名称；开标前不得开封（包括投标人名称和地址）。

13.3投标文件包括所有涉及评审的证书、证明资料文件必须为原件复印件或影印件（不限于以下文件）：

- （1）投标函；

- （2）企业法定代表人授权委托书；

- （3）企业法定代表人身份证明书；

- （4）投标人的《企业法人营业执照》副本；

- （5）投标人和项目负责人业绩；

- （6）投标人拟派往招标项目的负责人注册证书等资料；

- （7）拟派项目组其他人员注册证书等资料；

- （8）投标承诺书；

- （9）资格审查内容；

- （10）企业获得荣誉；

- （11）服务方案；

- （12）服务承诺；

- （13）投标人认为有必要提供的其他相关资料。

13.4 投标文件有效期

投标文件有效期为开标之日后的60天内。在此期限内，所有投标文件均保持有效。

- 投标文件的递交

14.1 投标供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前提交投标文件，否则投标无效。

14.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，招标人将拒绝接收。

- 14.4 在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

- 14.5 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，按相关法律法规办理。

投标人提供的以上材料须真实可靠，如有弄虚作假，一经发现查实，投标保证金不予退还， 取消投（中）标资格，并在省、市相关网站上公示。

15、投标文件的修改与撤回

- 15.1 在投标人须知条款规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。2在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

- 15.2 23.2投标人的修改书或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。

16、开标与评标

- 16.1 开标

16.1.1 招标人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，本项目开标时，投标人参与开标，并现场拆封其投标文件，需委派法定代表人或其委托代理人（授权委托人）参加现场开标，现场递交投标资料。

开标由招标人代表或招标人委托的代理机构主持，按下列程序进行：

- （1）宣布开标纪律；

- （2）公布在投标截止时间前现场递交投标文件的投标人名称；

- （3）检查投标文件的有效性和密封情况；

- （4）开启投标人的投标文件；

- （5）公布各投标人投标报价、以及招标人认为必要的其他事宜，并记录在案；

- （6）开标结束。

（注：开标主持人可根据项目情况适当调整开标程序。）

- 16.1.2 招标人或其委托的招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

- 16.1.3 投标文件有下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

- （一）未在投标截止时间前递交有效的投标文件的；

- （二）未按招标文件要求包装、密封的（如有要求）。

- 16.2 评标

- 16.2.1 评标原则

- （1）投标文件明确响应招标文件所有条款，并无显著差异或保留；

- （2）报价合理且具有竞争力；

- （3）项目负责人素质高和实践经验丰富；

- （4）能提供良好合作服务。

- 16.2.2 评标由评标委员会负责。

- 16.2.3 评标委员会对投标文件中有疑问的地方，可以约请其投标单位进行澄清，但不允许投标单位改动投标报价和修改投标文件。

- 16.2.4评标委员会将对各投标单位的资格进行后审，按照评分内容及细则，采用相同的程序和标准进行综合评审及评分。中标单位确定后、由招标单位以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

- 16.2.5 评标和定标工作不邀请投标单位参加，投标单位对评标工作所提出的问题和意见，招标单位不作答复。

- 16.2.6 开标后，直到签订合同为止，凡有关对投标文件的审查、澄清、评价和比较工作，都将在保密的情况下进行，任何有关信息和资料，均不得向投标单位或其他的人员泄漏。投标单位在招投标过程中对招标单位或评标委员会施加任何影响的行为，都将会导致取消其投标的资格。

招标人不对中标和不中标的原因作任何解释。

- 16.2.7 评标废标条款

- （1）评审审验内容有一项不符合本招标文件规定的。

- （2）投标函的投标报价采用手写或作修改的。投标函无单位章、无法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的。

- （3）服务期限不满足招标文件的规定的。

- （4）服务费报价超出招标人确定的本工程服务费控制费率的。

- （5）同一投标人递交两份或以上不同的投标文件或者投标报价。

- （6）投标人拒不按评标委员会要求对投标文件有关问题进行澄清、说明、补正的（在接到质询函30分钟内）。

- （7）评标委员会认定投标文件雷同等围标、串标嫌疑的。

- （8）投标文件没有对本招标文件的实质性要求和条件作出响应，需承诺内容未作出承诺的。

- （9）投标文件有关内容违反法律、法规、规章相关规定的。

凡有以上情况，经评标委员会三分之二以上评委认定后，可判定其为废标，同时在评标报告中附废标情况说明。

17、合同的授予

  - 招标人收到中标候选人公示和评标报告书之日起进行3工作日公示,未发现中标人在招标投标活动中有违法行为的实名投诉的,招标人即可办理《中标通知书》备案手续，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

中标候选人公示期满后，中标人在收到招标人或代理机构的办理《中标通知书》的通知后， 应在五日内办理完成领取《中标通知书》所需的交易费等相关费用，领取《中标通知书》，未按本规定办理视为自动放弃中标。

  - 履约担保

- 17.2.1 中标人在中标候选人公示期满后7个工作日内，合同协议书签署前，必须按本须知前附表规定的金额、方式向招标人提交履约担保。

- 17.2.2 若中标人不能按本须知第17.2.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

17.2.3 履约保证金的退还：（1）采用现金转账缴纳履约保证金的，在工程竣工验收合格后全额退还（无息），履约保证金退还时均退还至中标单位基本帐户；（2）采用银行履约保函的，工程竣工验收合格后，退还履约保函。

18、其他

- （1）中标人在接到《中标通知书》后，按合同约定时间进行相关服务。

- （2）中标单位在签订合同时，应按有关规定签订“建设工程廉政协议”，项目负责人及项目部成员均应签署廉政承诺书。

- （3）招标人对中标人投标资料进行查验时，如发现其有弄虚作假行为，或非招标人原因中标人不能按时与招标人签订合同，或中标人未履行其对招标人所作的承诺，招标人将在报经相关部门批准后取消其中标资格，重新确定中标人，其投标保证金不予退还。

# 第三章	合同条款（示范）

委托人：

咨询人：

委托人委托咨询人承担                   （项目名称）跟踪审计服务（含招标文件招标范围全部内容），经双方协商一致，签订本咨询合同。

第一条 合同签订依据

1.1、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》；

1.2、国家及地方最新有关建设工程造价管理的其他法规和规范性文件；

1.3、建设工程批准文件；

1.4、招标文件。

第二条 本合同工程审核项目的内容及成本控制

2.1、编制内容：项目跟踪审计服务（含招标文件招标范围全部内容）。

2.2、合同文件组成及解释顺序：组成合同的各个文件应该是一个整体，彼此相互解释，互为说明。除其他条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

（1）本合同书及附件；

（2）中标通知书；

（3）投标书及其附件；

- （4）国家、地方及行业标准、规范及有关技术文件；

- （5）招标文件及澄清函。合同履行过程中，委托人、咨询人有关变更、补充合同等书面文件视为本合同的组成部分。

- 当合同文件内容不明确或不相一致时，在不影响正常进行的情况下，由委托人、咨询人协商解决。双方协商不成，按本合同关于争议的规定处理。

第三条 费用及支付进度

3.1、付款方式：按每季度跟审单位确认的施工单位产值乘以跟踪审计投标报价费率所得金额的80%支付跟踪审计费。跟踪审计费累计支付至工程施工完成总产值的80%时，停止拨付。 结算审计完成并出具全过程跟踪审计报告支付至合同价的97%。剩余3%待复审完成并经建设单位确认后支付。（以上均不含利息）

注：暂定合同价即为总投资*投标报价费率；最终的合同价款为工程结算价款*咨询人投标报价费率。

第四条 双方权利义务

- 4.1 委托人权利义务

- 4.1.1委托人按合同规定的内容，在规定的时间内向咨询人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责、委托人不得要求咨询人违反国家有关标准进行编制。

- 4.1.2委托人变更委托项目、规模、条件或因提交的资料错误或所提交的资料作较大修改，造成咨询人编制需返工时，双方需除另行协商签订补充协议（或另定合同）、重新明确有关条款外，委托人应按咨询人所耗工作量向咨询人增付编制费，在未签合同前委托人已同意，咨询人为委托人所做的各项编制工作，应按收费标准，相应支付编制费。

- 4.1.3版权保护获得委托人支付费用的方案成果，其著作权、版权和使用权归委托人所有（署名权除外）。咨询人及其直接或间接参于编制的人员未经委托人许可，不得用于任何项目的编制工程，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果。

- 4.2 咨询人权利义务

- 4.2.1咨询人应按国家技术规范、标准、规程及委托人提出的编制要求，进行工程审核，按合同规定的进度要求提交质量合格的审核资料，并对其合法性、准确性、严谨性负责。每月施工总承包单位报进度后7日内完成工程进度款审核，并出具核定报告书；单个项目工程施工完成并提交结算相关资料后14日内完成结算审核，并出具结算审核报告书。

- 4.2.2咨询人按照咨询人的工作要求，采取检查、观察、询问、外部调查、重新计算、重新操作、分析等方法开展审核工作并编制审核工作记录，出具审核报告，附支持审核报告的各种工作底稿和审核证据。

- 4.2.3咨询人按本合同约定的内容、进度及份数向委托人交付资料及文件。

- 4.2.4咨询人交付审核资料及文件后，按规定参加有关的审核审查，并根据审查结论负责对不超过原定范围的内容做必要调整补充，咨询人按合同规定时限交付审核资料及文件，负责向委托人及施工单位进行审核交底，处理有关审核问题和参加各项验收。

- 4.2.5咨询人应保护委托人的知识产权，不得向第三人泄露、转让委托人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给委托人造成经济损失，委托人有权向咨询人索赔。

- 4.3 审核过程中咨询人与委托人紧密配合，委托人对审核的合理修改意见咨询人应予以采纳。

- 4.4 审核过程中委托人要求咨询人人员一同前往外地考察，咨询人应予以配合。

- 4.5 工程竣工前，委托人若提出局部修改意见，咨询人有义务完成。

- 4.6 咨询人自中标之日须提交委托人一份审核工作组织计划及总进度计划安排表，经委托人审核确认后实施，审核周期内咨询人必须提交委托人一份审核情况报告表，内容包含审核工作进展情况，下步审核工作安排，存在的问题及偏差情况等。

- 4.7 咨询人在开展审核工作时，必须按委托人要求与服务项目范围内的其他单位密切配合，咨询人应主动到现场，及时处理与审核衔接有关的技术问题。

- 4.8 项目负责人：

姓名：               ；

身份证号：                   ；

执业资格等级：         ；

注册证书号：          ； 电话：        ；

电子信箱：         ； 通信地址：         ；

- 4.8.1咨询人对项目负责人的授权范围：                            。

- 4.8.2关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人应全过程服务，正常施工过程中每周至少到施工现场巡视 2 次（委托人进行考核），否则视为咨询人违约，收取违约金5000元/次，以后每次翻倍收取违约金。超过三次，则委托人有权解除合同。

如遇特殊情况（包含但不限于现场签证、计量、审查等）应确保2小时内到场参与相关工作，否则视为违约。

- 4.8.3咨询人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：委托人有权要求更换项目负责人，并向委托人支付10000元/次违约金。

- 4.8.4 咨询人需要更换项目负责人的，应提前 14 天书面通知委托人，并征得委托人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行职责。未经委托人书面同意，咨询人不得擅自更换项目负责人。

- 咨询人擅自更换项目负责人的违约责任：原则上不得更换项目负责人，如因不可抗力因素须提前 14 天通知委托人，并征得委托人的书面同意，更换后的项目负责人资质业绩不低于投标文件中相关要求。并同时向委托人支付 20000元/次违约金。

- 4.8.5 若项目负责人在实际履约过程中不具备履约能力，委托人要求更换时，咨询人应在接到更换通知后 7 天内向委托人提出书面的改进报告。委托人收到改进报告后仍要求更换的，咨询人应在接到第二次更换通知的 7 天内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知委托人。咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的，委托人有权解除合同，上报相关行政主管部门、计入不良行为记录，同时向委托人支付 20000元/次违约金。

- 4.8.6 项目负责人因特殊情况授权其下属人员履行其部分工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前 7 天将上述人员的姓名和授权范围书面通知委托人，并征得委托人书面同意，其承担相应责任。

第五条 违约责任

- 5.1审计报告出具的时间要求：进度款审核自提交全部审核资料之日起7天内出具审核报告，结算款审核自提交全部审核资料之日起14天内出具审核报告，最终审计成果文件自提交全部审核资料之日起35天内出具审核报告，若未能出具须详细阐述争议的原因，并提出解决问题的方法，因咨询人原因造成的咨询人不按规定时间出具审核报告，按10000元/天进行违约赔偿，延误十天者委托人有权按约责成其限期清场退出施工现场，责任由咨询人承担。；

- 5.2本项目所涉及的应支付的违约金，咨询人应以现金或转账形式交至委托人指定账户，若咨询人未按合同约定按时提交足够数额的违约金，委托人有权从相关服务费中直接扣除并终止合同。

- 5.3后期委托人对结算审核报告进行复审时，如复审结果有误差按以下办法处理：咨询人接受委托人对其受托审核项目的监督和指导，严格遵守审核准则及审核纪律。招标人对中标单位的审核结果及报告可进行抽审或复审，审核结果误差按以下办法处理：审核结果误差率在±3%（含3%）以内的，咨询人可按照合同约定费率收取审核费；审核结果误差率在±3%—±5%（含5%）的，审核费扣除50%；审核结果误差率超过±5%的，扣除该项目100%审核费，同时，委托人将解除咨询合同。因咨询人审核质量给委托人或第三人造成经济损失的，咨询人应同时承担赔偿责任。对有违法违规行为的，追究有关人员责任。

- 其他要求

- 6.1 由委托人参与对审核单位工作管理，咨询人必须服从管理。

- 6.2 在实施建设项目审核前，由委托人将送审资料移交咨询人。咨询人不得直接接受被审核单位递送的任何资料，不得更改参加的项目送审资料和送审金额。

- 6.3 咨询人对建设项目实施协审工作时，所委派的服务团队协审人员必须在委托人工作人员的陪同下，携带必要的测量、拍摄等仪器设备，进行现场勘验、结算初审核对，并做好记录。对实际工程量、施工做法等与施工图纸或设计变更不一致的勘验记录，应让参与现场勘验的施工单位和建设单位代表、监理单位代表现场签字认可，不得单独与施工单位进行现场丈量、复核。

- 6.4 咨询人向委托人提交工程造价咨询成果文件的份数肆份。

- 委托人在收到咨询人提交的工程造价咨询成果文件后确认或提出修改意见的期限：14个工作日，如有特殊工程核算结果有争议情况除外。

- 因咨询人原因未能在合理的期限内完成工程计量与支付、合同价款调整等文件编制或审核，给委托人造成损失的违约责任：咨询人承担合同价款的10%的违约金 。

- 6.5 咨询人对其所审计的加盖公章的报告的严肃性、准确性、合法性负责；若不符合行业规范，导致委托人返工的，每次赔偿30000.00元，情节严重的委托人可追究咨询人法律责任，并要求咨询人赔偿全部损失；

- 6.6 咨询人定期将审核情况以书面形式（同时提供电子版）向委托人进行汇报。内容主要包括审核工作进度、审核工作中遇到的问题，以及初审结果、核对结果、定案结果等。

- 6.7 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

- 6.8 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，向项目所在地人民法院起诉。

- 6.9本合同一式 陆 份，委托人和咨询人各 叁 份。

- 6.10本合同经双方签字盖章后生效

- 6.11本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案，双方认为有必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

- 6.12本合同未尽事宜，双方可签订不背离招标文件及合同的补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

委托人:	咨询人:

(盖章)	(盖章)

法定代表人:(签字)	法定代表人:(签字)

委托代理人:(签字)	委托代理人:(签字)

项目负责人:(签字)	项目负责人:(签字)

住所：	住所：

电话：	电话：

开户银行：	开户银行：

银行账号：	银行账号：

- 签订时间：                                     签订地点：

附件：建设工程廉政协议

建设工程廉政协议

项目名称：

工程地点：

委托人：

受托人：

为加强工程建设中的廉政建设、规范工程审核委托与被委托双方和各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体、当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规；和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程审核和市场活动的有关法律、法规、机关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检检察、司法等有关机关举报。

第二条 委托人的责任

委托人的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后遵守以下规定：

（一）不准向咨询人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在咨询人和相关单位报销任何应由委托人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受咨询人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的咨询人和相关单位的宴请、健身、亲属参与同委托人工程项目合同有关的分包项目等活动。不准向受托和相关单位介绍或配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。

第三条 咨询人责任

应与委托人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策、法律法规、强制性标准和规范，认真履行职责，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向相关单位及工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准在被审核单位报销任何费用。

（三）不准暗示被审核单位装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用被审核单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为被审核单位组织有可能影响公正执行业务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）委托人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给咨询人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）咨询人工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。与本合同同时生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工结算审核结束时止。

第七条 本责任书一式拾份，投标人贰份，委托人捌份。

（以下无正文）

委托人单位：（盖章）	咨询人单位（盖章）

法定代表人（或授权人）：	法定代表人（或授权人）：

地址：	地址：

电话：	电话：

- 年	月	 日	                         年	月 日

# 第四章 图纸及招标资料（另附）

# 第五章 评标办法

为完善本工程招标投标的评标内容，加强对评标、定标的监督。建立公正、公平、科学、合理的评标秩序，排除人为因素的干扰，使评标更加规范，增强透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》，特制定本办法。

一、评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人或三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

二、评标顺序及内容。评标委员会首先根据评标办法对投标人的资格情况进行评审；资格评审没有通过的投标人，不能进入综合评审。由评标委员会对资格评审通过的投标文件进行全面评审、比较和评分，排列名次。由高分到低分向招标人推荐1-3名中标候选人（若得分也相同则在监督部门的监督下由招标人现场抽签决定中标候选人顺序），然后由招标人根据评标委员会推荐的中标候选人依法确定中标人。

三、评审内容。

3.1、投标人资格评审：

投标人资格评审合格基本条件表

| 序号 | 审核要素 | 投标资格合格条件标准 | 有效证明材料 | 证明材料提供方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 按招标文件投标须知前附表的要求缴纳投标保证金 | 按招标文件投标须知前附表的要求缴纳投标保证金 | / |
| 2 | 投标函 | 格式详见本招标文件附件 | 由法定代表人或委托代理人签字或并加盖公章 | 原件装订在投标文件正本中，复印件装订在投标文件副本中 |
| 3 | 独立的法人资格 | 在中华人民共和国境内合法注册的独立法人资格，并具有有效的营业执照（副本）营业执照内包含工程造价咨询等相关内容 | 有效的企业法人营业执照（副本） | 复印件装订在投标文件中，并加盖公章 |
| 4 | 生产经营状态 | 处于正常生产经营状态，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产处于被接管、冻结或破产状态 | 由法定代表人签名并加盖公章的承诺书（附件7） | 原件装订在投标文件正本中，复印件装订在投标文件副本中 |
| 5 | 履约历史 | 投标时（以递交投标文件截止时间为准）未被列入淮北市农民工工资支付保障领导小组办公室出具的《淮北市建筑领域“黑名单”企业和个人一览表》 | 由法定代表人签名并加盖公章的未被列入《淮北市建筑领域“黑名单”企业和个人一览表》承诺书（附件7） | 原件装订在投标文件正本中，复印件装订在投标文件副本中 |
| 6 | 拟派项目负责人资格及其他主要人员配备要求 | - 拟派项目负责人具备国家注册造价工程师（一级造价工程师）执业资格。 - 满足其他主要人员最低配备要求 | 有效的注册执业证书证明材料，2023年1月以来任意连续6个月的社保证明材料 | 复印件装订在投标文件中，并加盖公章 |
| 7 | 《无行贿犯罪行为承诺书》 | 提供《无行贿犯罪行为承诺书》 | 《无行贿犯罪行为承诺书》（附件7） | 原件装订在投标文件正本中，复印件装订在投标文件副本中 |
| 8 | 法律法规、行政处罚禁止投标 | 招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其附属机构（单位）；因围标、串标、弄虚作假骗取中标、出现重大工程质量或安全事故等受到限制投标的行政处罚，且在投标限制期限内的。都无资格参加该招标项目的投标；（承诺书格式附后） | 由法定代表人签名并加盖公章的承诺书（附件7） | 原件装订在投标文件正本中，复印件装订在投标文件副本中 |
| 9 | 投标承诺书 | 本公司将严格按照该工程的招标文件要求完成投标程序,不提供虚假材料,否则按虚假投标处理。如果中标，决不转包和非法分包，否则按招标投标法有关规定处理 | 由法定代表人签名并加盖公章的承诺书（附件7） | 原件装订在投标文件正本中，复印件装订在投标文件副本中 |
| 10 | 联系电话真实有效承诺书 | 承诺提供的法定代表人、拟派项目负责人联系电话真实有效，公司办公联系电话为公司注册地的联系电话且真实有效。 | 由法定代表人签名并加盖公章的承诺书（附件7） | 原件装订在投标文件正本中，复印件装订在投标文件副本中 |
| 11 | 资格信誉 | A、投标时企业未被列入失信人名单，投标人须同时在中国执行信息公开网站（参考网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、信用中国网站（参考网址：http://www.creditchina.gov.cn/）查询未被列入失信人名单。 B、投标时企业法定代表人未被列入失信人名单，企业法定代表人须在中国执行信息公开网站（参考网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询未被列入失信人名单。 C、投标时拟派项目负责人未被列入失信人名单，投标人须在中国执行信息公开网站（参考网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询未被列入失信人名单。 | 由法定代表人签名并加盖公章的承诺书（附件7） | 原件装订在投标文件正本中，复印件装订在投标文件副本中 |
| 12 | 企业业绩 | 投标人自2020年1月1日至今，承担过1个施工工程单项合同额3200万元（含）及以上的跟踪审计业绩， | 业绩证明材料：咨询合同及结算审计报告（审核报告），时间以结算审计报告（审核报告）上的时间为准。若证明材料不能体现评审因素，须另行提供业主盖章的证明文件 | 复印件装订在投标文件中，并加盖公章 |
| 最终结论： |  | □符合 □不符合 |  |  |

注：

1、以上12项内容为投标人资格必备基本条件，其中有一项不符合即为不合格投标人。

2、证明或承诺书出具时间均为本次公告发布至投标截止之日止。

3、投标人必须对所有提供的资料真实性负责，一旦发现有弄虚作假行为的，取消其投标资格或中标资格。

- 四、综合评审（满分100分）：对所有通过资格评审的投标单位进行综合打分，以下资料均需同时提供复印件或影印件并盖章。

| 资格信誉（40分） | 投标人业绩、信用等级及管理体系建设（17 分） | 投标人业绩情况（12 分） | 1、投标人近三年以来（从开标时间向前追溯、以合同签订日期为准）以来承担过项目总投资不低于4000万元的建筑工程审计项目业绩，每有一项业绩得4分，最高得12分； 审计项目业绩指：①跟踪审计②结算审计，具备其中之一即可。【业绩证明材料需提供造价咨询合同和审核结果表，若合同和审核结果表均不能体现评审因素，须另行提供业主开具的证明并加盖业主公章，否则不得分】 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标人信用等级及管理体系建设情况（5分） | - 2022年1月1日以来获得省级及省级以上工程造价咨询市场信用信息管理系统评定为“AAA”的（提供官网打印的证书加盖公章）得 3 分，AA的得2分，A的得1分，本项不累计计分，最高得 3 分；（网页打印纸质版须含网页打印时间，截图无效，打印时间须在公告发布之日起至递交投标文件截止时间止）。 - 投标人具有 GB/T19001 质量体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、GB/T28001 职业健康安全体系认证证书每个得 1 分，缺一不得分，最高得 2 分。（提供有效的证书扫描件或复印件加盖公章） 注：以上信用评定及体系认证书需提供证书扫描件，无证书的提供网站截图，加盖公章。 |
|  | 项目负责人业绩情况 （12分） |  | 1、项目负责人近三年以来（从开标时间向前追溯、以合同签订日期为准）主持过项目总投资不低于4000万元的建筑工程审计项目业绩，每有一项业绩得4分，最高得12 分； 注：企业业绩和项目负责人业绩可为同一业绩； 审计项目业绩指：①跟踪审计② 结算审计，具备其中之一即可。【业绩证明材料需提供造价咨询合同和审核结果表，若合同和审核结果表均不能体现评审因素，须另行提供业主开具的证明并加盖业主公章，否则不得分】 |
|  | 项目管理机构 （11分） |  | 1、项目负责人具有高级职称的，得3分，没有不得分。 2、拟派造价人员每增加一名一级注册造价工程师（土建类专业）的得 3分，最高得3 分； 3、拟派造价人员每增加一名一级注册造价工程师（安装类专业）的得 3 分，最高得 3 分； 4、拟派造价人员每增加一名造价员或二级注册造价工程师（土建类专业）的得1 分，最高得 1分； 5、拟派造价人员每增加一名造价员或二级注册造价工程师（安装类专业）的得1 分，最高得 1 分； 注：提供证书复印件和2023年1月以来任意连续6个月社保证明加盖单位公章（上传扫描件）。 |
| 项目组织实施方案 （30 分） | - 审计方案可实施性 - （10 分） |  | 根据投标人的审计方案是否符合工程建设规模情况，是否具有较强的可操作性和实效性。对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。项目审计实施过程中，持续对本项目的技术支持，能够应招标人的要求到达施工现场解决问题。对现状情况描述的是否充实、详细，存在问题分析的是否透彻进行评审。 本项评价优秀得 8-10分，良好得6-8分，一般得1-6分。 |
|  | 2、组织管理总体方案 （10 分） |  | 含本项目在审计过程中的整体服务，审计规划节点安排、审计进度、组织措施和质量的保障措施等内容。投标人须对以上内容系统性的做出详细描述。对投标人以上要点阐述进行本项评价优秀得 8-10分，良好得6-8分，一般得1-6 分。 |
|  | 3、岗位责任制 （3 分） |  | 投标人应当对审计过程中的人员调配做出充分计划与安排， 详尽介绍人员资质、职能及资源配置计划，结合审计质量、进度以及其他重要环节描述，人员资质雄厚，配置合理，计划安排妥当，并且具有良好应急预案及充足人力预备者为优。 本项评价优秀得3分，良好得2 分，一般得1分。 |
|  | 4、质量控制制度 （3 分） |  | 投标人应当具有充分的审计专业经验和审计准备，质量控制制度健全，对各子系统的技术特点及审计特性应有深刻理解，对审计过程中的关键环节以及可能出现的重难点部分应有预见并应当充分准备预案。 本项评价优秀得3分，良好得2分，一般得1分。 |
|  | 5、服务承诺 （4 分） |  | 作出工作质量承诺和现场服务承诺，承诺得 4 分，未作出承诺的，不得分。 现场服务承诺的主要内容：保证正常施工过程中审计项目组成员中至少一级注册造价工程师 1 名，造价员或二级注册造价工程师 1 名常驻施工现场。（承诺格式自拟） |
| 投标报价 （30分） | 商务报价评审是评标委员会对各投标人所报的投标报价的总价进行评审，并按以下评标办法进行：投标报价超过本工程最高限价的投标文件做无效标处理。 报价计算方法：经评审合格的投标报价算术平均值作为参考值，投标人的投标报价每高于参考值的 1%，扣 0.2 分，每低于参考值的 1%扣 0.1 分（采用插入法，计算过程及结果均保留小数点后二位） 投标人投标报价算术平均值=通过评审合格的所有投标人的投标报价去掉n 个最高和n 个最低投标人投标报价后的算术平均值。当 N≤5 时；n=0；当 5＜N≤10 时，n=1；10＜N≤20 时，n=2；20＜N≤30 时，n=3；以此类推，N 为通过评审合格的所有投标人数。 |  |  |

注：招标人和代理机构有权核查中标单位相关材料真实性，如发现中标人提供虚假材料，将其列入征信部门黑名单，并取消中标资格。

五、推荐中标候选人

各评委依据上述评标细则，用统一标准对各投标人的投标文件等进行逐项打分并进行汇总， 得分取其评委的平均得分，投标人总得分为技术标得分+商务报价得分（保留小数点后二位数字， 第三位四舍五入），评标委员会将由高分到低分推荐1-3名中标候选人。若出现两家（或两家以上）投标单位的总得分相同时，则按技术部分得分高者优先；若得分也相同则在监督部门的监督下由招标人现场抽签决定中标候选人顺序。招标人根据评标委员会提交的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

六、确定中标人：

招标人根据评标委员会出具的书面评标报告和推荐的中标候选人依法确定中标人并对中标人进行考察。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 第六章 投标文件格式

# 附件1：

投标函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程招标编号为        的               招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款及其他有关文件后，我方愿以审计费率为      %（投标费率，保留小数点后第三位，第四位四舍五入，不超过最高限价）的投标报价，并承诺遵照招标文件的内容及要求承担上述工程的审计工作。

2、如果贵方接受我方的投标，我方保证根据合同规定安排完成全部任务，并派项目负责人         负责本项目，联系方式：           。 保证按招标文件要求的服务时间其它文件和附件成为约束双方的合同。

3、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，同时认可全部招标文件及有关附件的合法有效性，我方自愿放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利。

4、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

5、我方保证：（1）在本次投标过程中所出具的承诺书或相关材料真实有效，如与实际情况不符，则视为弄虚作假，同意不予退还我公司投标保证金，并接受相关处罚；（2）在本次投标过程中，我公司如出现招标文件约定视为串通投标的，同意不予退还我公司投标保证金，并接受相关处罚。

投 标 人（名称）：            （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：           （签名）

联系电话：

邮政编码：		         电话：	        	 传真：

开户银行名称：						开户银行账号：

日期：_____年____月____日

# 附件2：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件或影印件。

投标人：             （盖章）

日  期：      年     月     日

# 附件3：

法定代表人授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	     （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改  	（项目名称）       标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目投标有效期内

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证复印件或影印件。

代  理  人：          性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：

投  标  人：                                       （盖章）

法定代表人：                            （签名或盖章）

日期：   年  月 	日

- 附件4：

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人（或注册造价师） |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：应附投标人营业执照副本等材料的复印件或影印件。

# 附件5：

拟组建的项目部人员情况一览表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 学历 | 专业 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：            (盖章)

日  期：      年     月     日

# 附件 6：

项目部人员履历表

| 姓 名 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 技术职称 |  |
| 毕业院校 |  | 毕业时间 |  |
| 所学专业 |  | 从事审核工作 时间 |  |
| 注册证书编号 |  | 拟任职务 |  |
| 工作简历： |  |  |  |

注：提供人员的注册证书、执业资格证书、职称证书等，具体满足评标办法要求。

投标人：            (盖章)

日  期：      年     月     日

# 附件 7:

投标承诺书

投标人（单位名称）承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的投标；所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本公司将严格按照该工程的招标文件要求完成投标程序,不提供虚假材料,否则按虚假投标处理。如果中标,决不转包和非法分包,否则按招标投标法有关规定处理；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备；

八、如在投标过程和评标结果公示期间发生投诉行为，保证按照《淮北市公共资源交易投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责；

九、生产经营状态承诺：我公司处于正常生产经营状态，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产处于被接管、冻结或破产状态；

十、履约历史承诺：投标时（以递交投标文件截止时间为准）未被列入淮北市农民工工资支付保障领导小组办公室出具的《淮北市建筑领域“黑名单”企业和个人一览表》；

十一、无行贿犯罪行为承诺书：投标人（单位名称）承诺：我单位法定代表人（姓名）及拟派项目负责人（姓名）截至投标时（以递交的投标文件截止为准）均无行贿犯罪行为；

十二、法律法规、行政处罚禁止投标：我公司不属于招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其附属机构（单位）； 我公司未受到因围标、串标、弄虚作假骗取中标、出现重大工程质量或安全事故等受到限制投标的行政处罚（处于投标限制期限内）；

十三、联系电话真实有效承诺：我公司承诺提供的以下法定代表人、拟派项目负责人联系电话真实有效，公司办公联系电话为公司注册地的联系电话且真实有效。我公司自愿在中标公示中对所提供的联系电话予以公示，如经核实所提供的联系电话中有虚假或无效或不属实的，招标人有权取消我公司中标资格，我公司对取消中标资格的处理无异议。我公司承诺中标公示期间以下联系电话均不变更，否则按所提供的联系电话中有虚假或无效或不属实的处理。公示期满后如有变更的，将主动及时书面通知招标人。

法定代表人（姓名）          电话：       .手机：       .

拟派项目负责人（姓名）          手机：                    .

公司办公联系电话（公司注册地联系电话）：        传真：       .

十四、资格信誉承诺：投标时我单位在中国执行信息公开网站（参考网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、信用中国网站（参考网址：http://www.creditchina.gov.cn/）查询未被列入失信人名单。

投标时企业法定代表人在中国执行信息公开网站（参考网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询未被列入失信人名单。

投标时拟派项目负责人在中国执行信息公开网站（参考网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询未被列入失信人名单。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担招标文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人：            (盖章)

法定代表人（签名）：

日  期：      年     月     日

# 附件 8 :

其他资料

注：对照资格审查和评审条件，自行提供其他相关资料（如有）

# 第七章  招标人、招标代理机构对本招标文件的意见

我单位本次招标的工程施工招标文件的全部内容予以确认并对其负责，并 承担全部责任。 招标人：安徽冠绅建设工程有限公司 经 办 人：徐工 联系电话：0561-4686687 （单位盖章） 2023年 月 日

本次招标文件由我们公司编制，全部内容无违反国家法律法规、地方性规 范性文件及有失公平的条款。 招标代理机构：安徽中建联工程管理有限公司 经 办 人：余静 联系电话：0561-3071567 （单位盖章） 2023年 月 日